M O T R A E

DOCUMENTO DE PROYECTO · CLIENTE

## Lo que pide Aceros Peñascal de su Catálogo Digital

Requerimientos, alcance y decisiones del Ecosistema de Catálogo Comercial Digital

Ingeniería estratégica · Optimización inteligente · Innovación funcional

Xalapa, Veracruz · México · Junio 2026 | Confidencial
MOTRAE · Aceros Peñascal · Catálogo Comercial Digital (Fase 1)

## Ficha rápida

| Campo | Dato |
| --- | --- |
| Cliente | Aceros Peñascal |
| Propietarios | Sra. Neny · Sr. Edgar |
| Sede y operación | Xalapa, Veracruz · 5 sucursales |
| Giro | Comercialización de acero, materiales metálicos, ferretería y construcción |
| Proyecto | Ecosistema de Catálogo Comercial Digital |
| Alcance aceptado | Únicamente el Catálogo Comercial Digital (Fase 1) |
| Documento gobernante | SOW MOTRAE_SOW_CatalogoDigital_AcerosPenascal |
| Inversión | $50,000 MXN + IVA |
| Plazo | 25 a 35 días hábiles |
| Forma de pago | 50% al inicio · 50% a la entrega final |
| Stack destino | Supabase (Postgres + RLS + Auth + Storage + Edge Functions) + Next.js PWA |
| Catálogo base | 3,222 productos · 53 proveedores · 14 categorías |
| Estado | Prototipo PWA funcional verificado; pendiente de build de producción |

## Índice

- Resumen ejecutivo

- Quién es Aceros Peñascal

- Qué pide el cliente: la necesidad

- Alcance aceptado y sus límites

- El producto: Ecosistema de Catálogo Comercial Digital

- Decisiones clave del cliente

- Estructura del catálogo: datos y taxonomía

- Requisitos funcionales

- Requisitos Extras

- Identidad visual del catálogo

- Entregables, fases y cronograma

- Condiciones comerciales

- Pendientes del cliente para el build

- Fuera de alcance: fases futuras

- Datos del proyecto y contacto

## 1. Resumen ejecutivo

Aceros Peñascal pidió a MOTRAE transformar su catálogo de materiales —hoy disperso, sin imágenes ni descripciones estandarizadas— en un catálogo comercial digital moderno, navegable y centralizado, que sea su nueva carta de presentación ante cada cliente y la base ordenada para crecer después hacia ventas en línea e integración con su operación.

De la propuesta integral que MOTRAE presentó (plataforma SaaS + DELTA OPS), el cliente aceptó únicamente el Catálogo Comercial Digital. Ese es el alcance contratado y el objeto de este documento.

El proyecto no consiste solo en "subir productos a una app": consiste en construir una plataforma centralizada de información comercial sobre una única base de datos de productos como fuente única de verdad, desde la cual se gobierna la consulta de materiales en los canales donde Aceros Peñascal atiende a sus clientes (catálogo navegable + WhatsApp). La arquitectura se entrega "integration-ready": lista para conectarse, en una fase futura, con el software de punto de venta que el cliente desarrolla por separado.

En una frase: un catálogo digital impecable, fácil de usar, con cotización directa por WhatsApp por sucursal, preparado para escalar — sin prometer todavía la sincronización en vivo de precios y stock.

## 2. Quién es Aceros Peñascal

| Campo | Dato |
| --- | --- |
| Empresa | Aceros Peñascal |
| Propietarios | Sra. Neny y Sr. Edgar |
| Ubicación | Xalapa, Veracruz · México |
| Sector | Acero, materiales metálicos, ferretería y construcción |
| Operación | 5 sucursales con stock propio por punto |
| Trayectoria | Más de 20 años de operación; reputación y liderazgo ganados cliente a cliente |

Sus 5 sucursales (cada una con stock distinto y su propio canal de WhatsApp):

| # | Sucursal | WhatsApp |
| --- | --- | --- |
| 1 | Matriz | 52 228 317 0708 |
| 2 | Sucursal Bodega | 52 228 860 4502 |
| 3 | Las Trancas | 52 228 835 7198 |
| 4 | Coatepec | 52 228 839 8812 |
| 5 | Naolinco | 52 228 194 7245 |

Es una empresa consolidada, con producto físico de calidad y un equipo de ventas que atiende en mostrador, en campo/obra y por teléfono. Su reto no es el producto: es la presentación y la información de ese producto en el mundo digital.

## 3. Qué pide el cliente: la necesidad

Aceros Peñascal identificó —y MOTRAE confirmó en campo— que su información comercial está fragmentada y no aprovecha su fortaleza real:

- Catálogo de materiales sin sistema digital unificado: sin fotografías, sin descripciones técnicas estandarizadas, sin usos esperados de cada producto.

- Información de producto dispersa entre sucursales, bodegas y vendedores, sin una fuente única de verdad.

- Consulta de productos artesanal y heterogénea: cada vendedor responde a su manera, sin material visual de respaldo.

- Sin una carta de presentación digital a la altura de su trayectoria de más de 20 años.

Lo que el cliente quiere obtener:

- Un catálogo digital completo, claro y profesional de su portafolio de materiales.

- Una experiencia sencilla, intuitiva y sin fricción — usable por cualquier persona, incluyendo clientes mayores o con poca experiencia digital.

- Que cada producto tenga ficha técnica estandarizada (foto, descripción, especificaciones, código) y un botón de cotización directa al equipo comercial.

- Que la cotización llegue por WhatsApp a la sucursal correcta, respetando que cada punto tiene su propio inventario y su propio número.

- Una herramienta interna para los dueños que muestre el comportamiento del catálogo (qué se ve, qué se cotiza, qué se vende).

- Una base ordenada y escalable que más adelante se conecte con su sistema de punto de venta y habilite precios y stock en vivo.

## 4. Alcance aceptado y sus límites

Regla de oro de este cliente: todo el material y todo compromiso se limitan al Catálogo Comercial Digital. No se promete ni se menciona como compromiso la plataforma SaaS completa ni la consultoría DELTA OPS.

Sí está dentro del alcance (Fase 1):

- Base de datos central de productos (fuente única de verdad).

- Catálogo digital navegable (aplicación móvil / PWA).

- Fichas técnicas de producto estandarizadas.

- Integración con WhatsApp para cotización por sucursal.

- Sistema visual corporativo e identidad digital del catálogo.

- Renderizados, mockups y material comercial.

- Estructuración "integration-ready", documentación, capacitación y panel de administración.

No está dentro del alcance de la Fase 1 (se contrata por separado en fases futuras):

- Sincronización en vivo de precios y stock con el software de punto de venta del cliente.

- Página web transaccional, CRM y gestión de inventario/operación en tiempo real.

- Hosting e infraestructura en nube, dominios y correo.

- Sesiones de fotografía de producto desde cero (ver pendientes).

- Cualquier módulo o integración no listado arriba.

## 5. El producto: Ecosistema de Catálogo Comercial Digital

La Fase 1 se construye sobre cuatro capas funcionales —fundacional, de estructuración, de presentación y de distribución— operando sobre una única base de datos. Se entrega en siete módulos:

| Módulo | Qué incluye |
| --- | --- |
| C1 · Base de Datos Central de Productos | Fuente única de verdad: taxonomía de categorías, atributos y especificaciones por tipo de producto, fichas por SKU, criterios de escalabilidad y mapeo de los flujos de información comercial. |
| C2 · Catálogo Digital Navegable | Navegación por categorías según la lógica de compra del sector; búsqueda inteligente por nombre, especificación, calibre o código; consulta en campo/obra; solicitud de cotización; avisos de novedades. |
| C3 · Fichas Técnicas Estandarizadas | Ficha por producto con fotografía, especificaciones, dimensiones, calibres y botón de cotización. Formato único, coherente y actualizable desde un solo lugar. |
| C4 · Integración con WhatsApp | Cotización y consulta encauzadas a WhatsApp; flujo estandarizado para todo el equipo; registro de la demanda capturada para informar compras y abastecimiento. |
| C5 · Sistema Visual Corporativo | Identidad digital industrial, maquetación de fichas, protocolo de fotografía técnica, iconografía por categoría y guía de uso, con adaptación multicanal. |
| C6 · Renderizados, Mockups y Material Comercial | Visualizaciones conceptuales del estándar de presentación y material comercial derivado del sistema visual. |
| C7 · Estructuración Digital y Escalabilidad | Arquitectura "integration-ready", publicación en los canales de la Fase 1, documentación, protocolo de actualización, capacitación al equipo de ventas y entrega del panel de administración. |

## 6. Decisiones clave del cliente

Decisiones tomadas con Gonzalo que definen cómo se construye el catálogo:

- Catálogo público "por mientras" = mínimo y limpio. Cada producto público muestra código + descripción/funcionamiento (agregando especificaciones como el largo, calibre, material, etc.) + foto + botón Cotizar. Precio, existencia y proveedor quedan internos/ocultos hasta conectar el software del cliente.

- Software de tienda = sistema propio/a medida (lo desarrollan ingenieros externos del cliente). MOTRAE entrega un conector genérico desacoplado (Edge Function) para integrarlo después; la sincronización en vivo de precio/stock es fase futura.

- Arranque por etapas: primero el catálogo, después el sync. La arquitectura nace "integration-ready".

- 5 sucursales con stock distinto y WhatsApp propio. El carrito redirige al WhatsApp de la sucursal elegida con el detalle de lo cotizado.

- Panel para los dueños con estadísticas de comportamiento: producto más visto, más cotizado y más vendido; ahí mismo estará el editor inline avanzado.

- Las fotos van en una operativa posterior. Con 3,000+ productos, el catálogo se programa con la capacidad de llenado de fotos por código (placeholders ahora, carga progresiva después).

- Editor inline avanzado para el administrador (evolución de la "ventana de edición" en vivo de la propuesta): edición directa con persistencia real en base de datos, campos estructurados, apoyo de IA, validación, control de acceso (RLS) y bitácora de cambios. El administrador podrá dar de alta o de baja productos.

- Acceso público con precios visibles como meta — los precios aparecen cuando se conecte el software del cliente.

## 7. Estructura del catálogo: datos y taxonomía

Realidad verificada del catálogo maestro (CATALOGO PROD.PEÑASCAL 15 06 2026.xls):

- 3,222 productos en una sola hoja, organizados por proveedor.

- 53 proveedores: cada producto está bajo un solo proveedor (sin duplicados exactos). La correlación "varios proveedores surten lo mismo" es por tipo/equivalencia (p. ej., la lámina la dan 13+ proveedores).

- El maestro no trae precio ni categoría; la existencia hoy figura en cero. Por eso la categorización y la correlación se construyen como entregable.

Taxonomía propuesta — 14 categorías (2 niveles: Categoría → Subcategoría), derivada del análisis de los 3,222 productos:

| # | Categoría | # | Categoría |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Perfiles estructurales | 9 | Soldadura (consumibles) |
| 2 | Perfiles Tubulares | 10 | Abrasivos y discos |
| 3 | Acero (barra y placa) | 11 | Herramienta eléctrica |
| 4 | Láminas, placas y cubiertas | 12 | Herramienta manual |
| 5 | Tubería y conexiones | 13 | Pintura y químicos |
| 6 | Metal desplegado, mallas | 14 | Seguridad (EPP) |
| 7 | Tornillería y fijación |  |  |
| 8 | Herrería, forja y herrajes |  |  |

Esta taxonomía es la base de la navegación, la búsqueda inteligente y la correlación de proveedores por tipo. Cobertura de auto-clasificación: ~84.5%; el resto (en su mayoría forja ornamental y herrajes) se afina con un pase de IA y revisión del equipo comercial. Sujeta a validación del cliente en la Fase 1.

## 8. Requisitos funcionales

### Vista pública (cliente final)

- Navegación por las 14 categorías y subcategorías, con la lógica de compra del sector.

- Búsqueda inteligente por nombre comercial, especificación, medida, calibre o código.

- Ficha de producto estandarizada: código, descripción/funcionamiento (agregando especificaciones como el largo, calibre, material, etc.) y foto (placeholder mientras llega la fotografía real).

- Botón Cotizar y carrito que agrupa la selección.

- Al cotizar, el carrito redirige al WhatsApp de la sucursal elegida con el detalle del pedido.

- Experiencia limpia, guiada y responsive (celular, tablet y computadora).

### Panel de administración (equipo y dueños de Aceros Peñascal)

- Editor inline avanzado: alta y edición de productos en vivo, con persistencia en base de datos, campos estructurados, apoyo de IA y validación.

- Gestión de la carga de fotos por código (operativa progresiva).

- Campos internos/ocultos al público: precio, existencia y proveedor.

- Panel de estadísticas para los dueños: más visto, más cotizado, más vendido.

- Control de acceso por rol (RLS) y bitácora de cambios (quién cambió qué y cuándo).

- Generación de QR por producto (archivo aparte).

## 9. Requisitos Extras

- Seguridad: cifrado en tránsito y en reposo, roles y permisos, separación entre datos públicos del cliente y datos internos de la empresa, y bitácoras de auditoría.

- Protección de datos: tratamiento conforme a la LFPDPPP (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares).

- Escalabilidad: diseñado para 3,000+ productos y crecimiento del portafolio sin reconstruir.

- "Integration-ready": arquitectura desacoplada que admite el conector al software de punto de venta del cliente sin rehacer el sistema.

- Rendimiento y usabilidad: carga ágil, búsqueda rápida y operación fluida desde el sitio de obra.

- Stack destino: Supabase (Postgres + RLS + Auth + Storage + Edge Functions) y Next.js como PWA.

## 10. Identidad visual del catálogo

El catálogo usa una paleta industrial propia, definida con el cliente, que prevalece sobre la marca MOTRAE para este producto (porque es la cara digital de Aceros Peñascal, no de MOTRAE):

| Rol | Color | Uso |
| --- | --- | --- |
| Base | Grises acero (blanco → negro) | Estructura, fondos, neutros del sistema |
| Acento de marca | Rojo #921A2A | Color oficial del logo de Aceros Peñascal |
| Contorno de fichas | Aqua intenso #0E7E8C | Bordes y realces de las fichas de producto |
| Etiquetas | Verde zintro #4E9A51 | Tags y marcadores de categoría |

El logo real de Aceros Peñascal es azul marino + rojo carmín (no gris/naranja). El sistema visual incluye iconografía técnica por categoría, protocolo de fotografía (fondo neutro, iluminación uniforme, escala de referencia, múltiples ángulos) y guía de uso multicanal (WhatsApp, móvil, impreso y pantalla).

## 11. Entregables, fases y cronograma

Plan base de 25 a 35 días hábiles, en fases verificables con entregas parciales para validación:

| Fase | Días | Entregable / hito |
| --- | --- | --- |
| F1 · Planeación y Arquitectura Comercial | 1–5 | Kick-off, diagnóstico del portafolio, estructura de datos y taxonomía aprobadas. |
| F2 · Diseño Visual Corporativo | 6–12 | Sistema visual, identidad digital, templates de ficha y primeras fichas (entregable parcial). |
| F3 · Maquetación del Catálogo | 13–22 | Carga de contenido y registro producto a producto; catálogo completo en revisión (entregable parcial). |
| F4 · Renderizados y Mockups | 23–28 | Visualizaciones conceptuales y material comercial aprobados. |
| F5 · Integración Digital y Entrega | 29–35 | Integración WhatsApp, publicación, capacitación, documentación y entrega final (Pago 2). |

Cada entregable incluye una ronda de revisión sin costo; el cliente dispone de 5 días hábiles para aceptar o rechazar por escrito. Comunicación: actualización semanal de avance y canal directo con el responsable del proyecto.

## 12. Condiciones comerciales

| Concepto | Monto (MXN) |
| --- | --- |
| Planeación y Arquitectura Comercial | $8,000 |
| Diseño Visual Corporativo | $12,000 |
| Maquetación de Catálogo Digital | $20,000 |
| Renderizados y Mockups Comerciales | $5,000 |
| Estructuración Digital y Escalabilidad | $5,000 |
| Total del proyecto (más IVA) | $50,000 |

Pago en 2 exhibiciones: 50% ($25,000 + IVA) a la firma · 50% ($25,000 + IVA) a la entrega final (Día 35). Esquemas alternativos de pago disponibles para discusión. Garantía de corrección de defectos: 30 días naturales posteriores al Go-Live. Al pago total, todos los activos son propiedad de Aceros Peñascal, sin dependencia permanente de MOTRAE.

## 13. Pendientes del cliente para el build

Para arrancar la fase de producción, Aceros Peñascal debe proporcionar:

- Lista de precios del portafolio (para la fase en que se muestren / se conecten).

- Fotografías utilizables de producto (o confirmar producción fotográfica desde cero, a cotizar).

- Hosting / infraestructura (Supabase + Vercel u otro), si corre por su cuenta.

- Cómo expone los datos su sistema de punto de venta (para el conector y el sync futuro).

- Validación de la taxonomía y del volumen real de SKU a cargar.

Sucursales y números de WhatsApp ya fueron entregados por el cliente y están integrados.

## 14. Fuera de alcance: fases futuras

La Fase 1 deja el terreno preparado para —en contratos posteriores— habilitar:

- Sincronización en vivo de precios y stock con el software de punto de venta.

- Página web transaccional con compra en línea.

- Gestión de clientes (CRM) y datos de facturación (CFDI).

- Gestión de inventario y operación con stock en tiempo real por sucursal.

- Geolocalización: sucursal más cercana, cálculo de envío por distancia y notificaciones de entrega.

- IA integrada entrenada con el catálogo, precios y disponibilidad.

Todas se presupuestan y contratan por separado mediante Control de Cambios.

## 15. Datos del proyecto y contacto

| Campo | Dato |
| --- | --- |
| Proveedor | MOTRAE México |
| Cliente | Aceros Peñascal · Xalapa, Veracruz |
| Proyecto | Ecosistema de Catálogo Comercial Digital (Fase 1) |
| Equipo MOTRAE | Gonzalo Jácome (Producto y Tecnología) · Mauricio Flores (Estrategia y Desarrollo Comercial) · Gerson Rivera (Operaciones) |
| Email | motrae.gmg@gmail.com |
| Teléfono | 228 353 6911 |

MOTRAE · Innovation already in motion Documento de proyecto · Confidencial · Junio 2026 · Xalapa, Veracruz · México